竞争性谈判公告

宜昌市中心人民医院对江北院区车辆出口道路维修刷黑项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-12

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江北院区车辆出口道路维修刷黑项目

二、谈判文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载谈判文件及附件。

三、谈判响应文件递交

1、谈判响应文件递交的截止时间为2018年5月3日09:30（2018年5月3日9:00开始受理谈判响应文件）。

2、递交谈判响应文件需携带的资料：

（1）密封完好的谈判响应文件。

（2）单独放在谈判响应文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、谈判响应文件送达地点：宜昌市中心人民医院招标办（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

4、谈判时间：2018年5月3日09:30（北京时间）。

5、谈判地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、公告期限

本公告的公告期限为3个工作日。

六、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：周老师

联系电话：13872605679

宜昌市中心人民医院

江北院区车辆出口道路维修刷黑项目

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-12

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江北院区车辆出口道路维修刷黑项目

3、项目概况：本项目位于宜昌市中心人民医院江北院区，出口路面破损严重，根据医院使用需求将破损路面（夷陵大道口至外科楼旁道闸处）进行修复，施工范围建筑面积1300平米。

4、施工内容：见工程量清单。

5、预算金额：170000元。资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，有资格和能力承接本项目全部内容。

3、投标人需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供复印件加盖公章）。

4、投标人需现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑（踏访联系方式：姜老师，0717-6484946）。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，不再增加任何费用。如果投标人未踏访现场，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

5、工程施工质量达到建筑工程验收合格标准。

6、本项目不接受联合体参加投标。

三、投标时须提交的资料（所有资料需加盖公司公章）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交招标文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供建筑工程施工总承包三级及以上资质复印件。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

宜昌市中心人民医院江北院区车辆出口道路维修刷黑项目

工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原栏杆结合隔音墙拆除 | 米 | 80 |  |  | 人工、机械 |
| 2 | 原有路面坑开裂处理 | 米 | 300 |  |  | 伸缩缝清缝、灌缝、贴抗裂贴 |
| 3 | 原有电缆沟排水沟处理 | 米 | 16 |  |  | 清理、砂填充、C25砼恢复 |
| 4 | 原破损砼路面拆除及恢复 | 平方米 | 15 |  |  | 拆除、外运、C25砼恢复 |
| 5 | 原砼路面升井 | 套 | 6 |  |  | 人工、机械 |
| 6 | 新增铸铁检查井 | 套 | 6 |  |  | 人工、材料、机械 |
| 7 | 设备进出场 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 道路刷黑沥青砼铺设 | 平方米 | 1300 |  |  | 人工、材料、机械（AC-13 8CM） |
| 9 | 防撞波形护栏 | 米 | 10 |  |  | 材料、安装 |
| 10 | 总价合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：